本课题是为某网站开发研制的基于微信小程序的线上购物管理系统。该系统要求完成网站工作人员管理、商品管理、购物车管理、订单管理、配送管理、客户管理以及相关结果查询等功能的设计与开发。参与本课题的学生将从系统需求定义开始，进行系统分析、系统设计、系统实施、系统测试的全部工程过程，最终实现系统原型。

要求学生掌握并使用软件工程的开发方法，学习并使用数据库管理系统以及相关开发工具进行开发。

现有条件：指导教师熟悉系统业务需求，能够提供计算中心毕设用机。

时间安排：

2025~2026学年第一学期第13周指导教师签发毕业设计（论文）任务书，布置寒假工作，要求学生在寒假期间根据任务书进行需求调研，复习软件工程和数据库原理的相关知识，熟悉开发环境和开发工具，并完成英文翻译。

2025~2026学年第一学期第15周提交开题报告。

2025~2026学年第二学期第1周至第3周进行系统分析和设计。

第4周至第6周进行系统开发，其中第5周学生应提交中期自查表，第6周提交论文提纲。

第7周至第8周进行单元测试，撰写论文。

第9周完成组装测试和系统测试，提交毕业论文初稿。

第10周修改毕业论文。

第11周提交论文进行检测，整理各个毕设工作阶段的工程文档。

第12周论文定稿，提交盲审论文。

第13周提交毕业设计材料以及全部工程文档。

第14-15周准备并完成毕业设计答辩。

第16周提交终版论文。

预期成果及表现形式：开发一个可运行的系统原型，并具有较完整的系统工程文档，完成具有较好论点、论据及一定新意的毕业论文。